Formato de Despliegue

Chatbot TI – Pase a Producción (Docker)

Control de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/01/2026 | 1.0 | Elaboración del Formato de Despliegue para pase a PROD – Chatbot TI | [POR DEFINIR] |
| [POR DEFINIR] | 1.1 | Ajustes por observaciones SOTE/Seguridad/Arquitectura | [POR DEFINIR] |

Control de Verificación

| Cargo | Rol [R/A/C/I] | Nombre | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyectos | R | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |
| SOTE (Soporte Técnico y Operaciones TI) | A* | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |
| Arquitectura y Procesos TI | I* | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |
| Seguridad TI | I* | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |

No modificar el control de TI

(R)=Responsable   (A)=Aprobador   (C)=Consultado   (I)=Informado   A*=Jefe de proyecto define si es A   I*=Jefe de proyecto define si es I

Código ITOP: C-[POR DEFINIR]

INDICE

Descripción del cambio	3

1.	Detalle de Despliegue	3

1.1.	Secuencia de despliegue (Responsable del despliegue: SOTE)	3

1.5.	Secuencia de marcha atrás	4

2.	Pase a Producción	5

Descripción del cambio

Despliegue en Producción del servicio “Chatbot TI” (FastAPI) contenedorizado en Docker, con persistencia de SQLite en volumen, consumo de OpenAI Assistants API, integración a iTop para tickets y notificaciones vía SMTP corporativo.

Carpeta del Cambio: [POR DEFINIR]

1.	Detalle de Despliegue

1.1.	Secuencia de despliegue (Responsable del despliegue: SOTE)

| Paso | Módulo | Descripción detallada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRVCHATBOTTI-PROD [POR DEFINIR] | Validar prerequisitos: - Docker Engine y Docker Compose instalados. - Acceso a red y permisos. - Puertos habilitados: Inbound 8000 (según publicación). Outbound 443 (OpenAI), 587 (SMTP), iTop (según URL). | SOTE |
| 2 | SRVCHATBOTTI-PROD [POR DEFINIR] | Crear carpeta de despliegue (ej.: /opt/chatbot-ti) y copiar: - docker-compose.yml - .env (NO exponer credenciales; usar vault/seguridad según estándar) - artifacts/versionado (si aplica). | SOTE |
| 3 | SRVCHATBOTTI-PROD [POR DEFINIR] | Construir y levantar servicio: - docker compose up -d --build Verificar contenedor chatbot_ti_api en estado RUNNING y mapeo de puerto 8000:8000. | SOTE |
| 4 | SRVCHATBOTTI-PROD [POR DEFINIR] | Validación técnica: - curl http://localhost:8000/ - POST /api/ask con payload mínimo - Verificar persistencia en /app/data/chatbot.db (volumen db-data) - Revisar logs del contenedor. | SOTE |

1.5.	Secuencia de marcha atrás

| Paso | Módulo | Descripción detallada | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRVCHATBOTTI-PROD [POR DEFINIR] | Detener servicio: docker compose down | SOTE |
| 2 | SRVCHATBOTTI-PROD [POR DEFINIR] | Restaurar backup del volumen db-data (chatbot.db) o revertir a versión anterior del código/imagen (tag previo) y levantar: docker compose up -d | SOTE |

2.	Pase a Producción

2.1.	Aprobación en comité y FD

| DML > 10000 Registros | DDL | Infraestructura | Corte | Config Control-M | Creación BATCH | Creación 12C | Creación / Modificación en Lógica de BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | (según ventana) |  |  |  |  |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| DML >10000 registros | Cantidad de registros afectados (Update, Insert, delete) |
| DDL | Create, alter, drop, truncate, rename |
| Infraestructura | Cambios de configuración de servidores, VM, Firewall, BD |
| Corte | El cambio necesita corte de servicio, reinicio |
| Config Control-M | Sólo configuración de Jobs en Control-M, no cambios de lógica en shells |
| Creación BATCH | Proceso por lotes, shells scripts o BAT |
| Creación 12C | Reportes y formularios |
| Creación en Lógica BD | Creación de Procedimientos, funciones, paquetes. Creación o modificación de querys; cambios en los planes de ejecución. |